Rangos sutarties Nr. ...........................Konkrečiųjų sąlygų priedas Nr. 6

**PASIŪLYMO PRIEDAS**

Pirkimo numeris: ................................

Pirkimo pavadinimas: „Specialiosios paskirties sistemos valdymo ir duomenų centro pastato Viršuliškių skg.

99B, Vilnius“ statybos darbai”

[**Pastaba: prieš pateikiant Pasiūlymą, būtina įrašyti trūkstamą informaciją, išskyrus informaciją, jau įrašytą**

**Perkančiojo subjekto**]

| **Pavadinimas** | **Punktas** | **Duomenys** |
| --- | --- | --- |
| Užsakovas  pavadinimas, adresas | 1.1.2.2 ir 1.3 | LITGRID AB  A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius  Tel:  Faksas:  El. paštas: |
| Rangovas  pavadinimas, adresas\* | 1.1.2.3 ir 1.3 | Pavadinimas:  Adresas:  Tel:  Faksas:  El. paštas: |
| **Inžinierius**  vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas | 1.1.2.4 ir 1.3 | [Bus nurodytas prieš sudarant Sutartį] |
| Baigimo laikas | 1.1.3.3 ir 8.2 | 15 mėnesių nuo Sutarties sudarymo datos |
| Pranešimo apie defektus laikas | 1.1.3.7 | Nustatomi tokie Pranešimo apie defektus terminai (nuo Statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos):  (a) Įrangai – techniniame projekte nurodytas laikotarpis, o jeigu techniniame projekte nenurodyta – 2 metų laikotarpis, tačiau bet kuriuo atveju ne trumpesnis laikotarpis, negu tas, kurį nustato tiekėjai, tiekiantys konkrečią įrangą;  (b) akivaizdiems defektams – 5 metai;  (c) paslėptiems defektams, įskaitant defektus statinio paslėptuose elementuose- 10 metų;  (d) tyčia paslėptiems statinio defektams – 20 metų |
| Taikoma teisė | 1.4 | Lietuvos Respublikos teisė |
| Pagrindinė kalba | 1.4 | Lietuvių kalba |
| Bendravimo kalba | 1.4 | Lietuvių |
| Teisės naudotis statybviete suteikimo terminas | 2.1 | Per 14 dienų nuo Darbo pradžios |
| Atlikimo užtikrinimo suma | 4.2 | 10 % Priimtos Sutarties sumos be PVM |
| Įprastinės darbo valandos | 6.5 | Nuo 7.30 val. iki 16.30 val. |
| Delspinigiai už Darbų uždelsimą | 8.7 | 2 000 Eur už kiekvieną uždelstą dieną |
| Sutarta didžiausia Delspinigių dėl uždelsimo suma | 8.7 | 10% nuo Priimtos Sutarties sumos (be PVM) |
| Užsakovo rezervas | 13.5 | Netaikomas |
| Rangovo pridėtinių išlaidų ir pelno procentas | 13.5 (b) | Netaikomas |
| Išankstinis mokėjimas | 14.2 | Netaikomas |
| Mokėjimo dalių skaičius ir pasirinktas mokėjimo laikas | 14.2 | Netaikomas |
| Išankstinio mokėjimo grąžinimo pradžia | 14.2(a) | Netaikomas |
| Išankstinio mokėjimo grąžinimo norma | 14.2(b) | Netaikomas |
| Sulaikymo procentas | 14.3 (c) | 10% tarpinio mokėjimo pažymos sumos, t.y. mokėtinos sumos |
| Sulaikomų pinigų riba | 14.3 (c) | 10% Priimtos Sutarties sumos |
| Darbams numatyta Įranga ir Medžiagos | 14.5 (c) | Vadovaujantis Techninio projekto specifikacijomis |
| Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma | 14.6 | 250.000,00 Eur be PVM |
| Mokėjimo valiuta | 14.15 | Sutarties valiuta yra eurai |
| Laikotarpis pateikti draudimo įrodymus | 18.1 | iki Statybvietės perdavimo |
| Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas | 18.2 | Darbai, Medžiagos, montuojami Įrenginiai ir Užsakovo perduotas turtas turi būti apdraustas pilna atstatomąja verte (be PVM).  Rangovo civilinės atsakomybės draudimo suma - ne mažesnė nei 5% Priimtos Sutarties sumos (be PVM), bet ne mažiau nei 43.400 (keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai) eurų vienam draudžiamajam įvykiui, visam Sutartyje nurodytų Darbų vykdymo laikotarpiui |
| Maksimali statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų išskaitos (franšizės) suma | 18.2 | Darbų draudimui ne daugiau kaip 0,1% nuo Darbų draudimo sumos  Rangovo civilinės atsakomybės draudimui ne daugiau kaip: 2900 EUR |
| Draudimo vietos sutvarkymo išlaidų po draudiminio įvykio draudimo suma | 18.2(i) | 500.000 EUR |
| Nenumatytų papildomų išlaidų projektuotojams, ekspertams ir Inžinieriui draudimo suma | 18.2(ii) | 500.000 EUR |
| Ginčų nagrinėjimo komisija | 20.2 | Netaikoma |
| Privalo paskirti jeigu nesusitariama | 20.3 | Netaikoma |

Pasiūlymą pasirašiusio asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas