Papildomas susitarimas Nr.1

prie 2018-08-03 sutarties Nr. BV-284

Rokiškis,

2018-08-30

D. pašakarnio individuali įmonė, toliau sutartyje vadinama Rangovu, atstovaujama savininko Drąsučio Pašakarnio ir ROKIŠKIO JUOZO TUMO – VAIŽGANTO GIMNAZIJA, toliau sutartyje vadinama Užsakovu, atstovaujama direktorės Dianos Guzienės, susitarė sudaryti prie tarp šalių 2018-08-03 sudarytos sutarties Nr. BV-284 papildomą susitarimą Nr. 1.

Atsižvelgiant į tai, kad Rangovui, per sutartyje nustatytą laikotarpį nespėjus atlikti visų elektros montavimo darbų Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinyje, adresu Taikos g. 17, Rokiškis, ir neįsisavinus visų sutartyje numatytų lėšų, šalys susitaria:

- Pakeisti 2018-08-03 sudarytos sutarties Nr. BV-284 8 punktą taip: „Darbai pradedami 2018 m. rugpjūčio 3 d., baigiami 2018 m. gruodžio 20 d.“.

- Visos kitos 2018-08-03 sudarytos sutarties Nr. BV-284 sąlygos Rangovui ir Užsakovui lieka galioti visa apimtimi.

- Papildomo susitarimo Nr.1 pasirašyti du egzemplioriai lietuvių kalba – po vieną kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

- Šis papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja iki 2018 m. gruodžio 20 d.

| RANGOVAS |  |  |  | UŽSAKOVAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### D. PAŠAKARNIO INDIVIDUALI ĮMONĖ |  |  |  | #### ROKIŠKIO JUOZO TUMO – VAIŽGANTO GIMNAZIJA |
| Dvaro g. 10-3, Bajorų k., Rokiškio r. |  |  |  | M. Riomerio g. 1, 42115 Rokiškis |
| A.s LT697300010082340950 AB „Swedbank“ |  |  |  | A.s LT947182800000142692 AB Šiaulių bankas |
| Įmonės kodas 173748476 |  |  |  | Įmonės kodas 302843970 |
| Tel. +370 610 10233 |  |  |  | Tel. +370 458 51593 |
| Savininkas Drąsutis Pašakarnis |  |  |  | Direktorė Diana Guzienė |

A.V.							        A.V.