**NUOTEKŲ TINKLŲ KAMERŲ / ŠULINIŲ REMONTO RANGOS DARBŲ SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS**

Reg. data 20\_\_-\_\_-\_\_, Nr. *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Vilnius

**Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“**, juridinio asmens kodas 120545849, buveinės adresas Spaudos g. 8-1, LT-05132 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama Gamybos tarnybos direktoriaus Viktoro Matonio, veikiančio pagal įgaliojimą Nr. IGL24-83 (toliau – **„Užsakovas“**), iš vienos pusės, **ir UAB „KRS“**, juridinio asmens kodas 133630961, registruotos buveinės adresas Draugystės g. 15A, 51227 Kaunas, Lietuvos Respublika, atstovaujama direktoriaus, Martyno Valančiaus, veikiančio pagal įgaliojimą, Nr. Ie-240531/01 (toliau – **„Rangovas“**), iš kitos pusės, toliau abi kartu vadinamos **„Šalimis“**, o kiekviena atskirai **„Šalimi“**, sudarė šią sutartį (toliau – **„Sutarties SD“**) ir susitarė:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Sutarties objektas** | 1.1. Rangovas įsipareigoja Užsakovui atlikti nuotekų tinklų kamerų / šulinių remonto darbus (įskaitant ir jų rezultato perdavimą) (toliau – Darbai), kurie detalizuoti ir atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus (Sutarties priedas Nr. 1). | |
| **2. Sutarties vertė ir mokėjimo tvarka** | * 1. Bendra Sutarties vertė: (1) Darbų kaina be PVM 450 000,00 EUR; (2) PVM 94 500,00 EUR; (3) Darbų kaina su PVM 544 500,00 EUR.   2. Darbų kaina yra maksimali suma už kurią Užsakovas pirks Darbus.   3. Sutartis yra mišrios kainodaros: fiksuoto įkainio (pagal Pasiūlyme nustatytus darbų įkainius) ir kintamo įkainio (darbams, nenumatytiems Pasiūlyme ir kurių įsigijimas detalizuotas Techninėje specifikacijoje). | |
| * 1. Sutarties kainos / įkainio peržiūra taikoma:   2. Sutarties kainos / įkainio peržiūra vykdoma ne anksčiau nei praėjus 6 (šešiems) mėnesiams nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir ne dažniau nei kas 6 (šešis) mėnesius.   3. Sutarties kainos / įkainio perskaičiavimas atliekamas vadovaujantis Valstybinės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portalo ([www.stat.gov.lt](http://www.stat.gov.lt)) skelbiamo statybos sąnaudų kainų indekso pokyčiu nurodant: inžineriniai statiniai***.*** | |
| * 1. Avansasnėra mokamas*.* | |
|  | * 1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, neviršijant nurodytos Darbų kainos. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso preliminaraus Darbų kiekio ar bet kokios jo dalies, išskyrus atvejus, kai Pirkimo dokumentuose nurodytas minimalus perkamų Darbų kiekis.   2. Užsakovas įsipareigoja išpirkti 30 proc. Sutarties SD 2.1. punkte nurodytos Darbų kainos (EUR be PVM). | |
| * 1. Atsiskaitymas: pagal priimtą ir patvirtintą užsakymą.   2. Už tinkamai ir laiku atliktus, užbaigtus Darbus Užsakovas atsiskaito su Rangovu pagal jo pateiktas ir Užsakovo priimtas Sąskaitas ir Aktus.   3. Atlikus visus Sutarties SD ir (ar) Techninėje specifikacijoje nurodytus Darbus Rangovas pateikia Galutinį aktą.   4. Rangovo tinkamai patvirtinto ir fiziniais ar elektroniniais parašais pasirašyto Akto pateikimo Užsakovui terminas: iki einamojo mėnesio 25 Dienos pateikti Aktą peržiūrai ir iki kito einamojo mėnesio 2 Dienos pateikti patvirtintą ir pasirašytą Aktą ir Sąskaitą.   5. Sąskaitos apmokėjimo terminas: per 30 (trisdešimt) dienų nuo Sąskaitos išrašymo datos. | |
| **3. Darbų atlikimo terminai, Darbų vieta** | * 1. Darbų atlikimo pradžia: nuo Sutarties pasirašymo dienos.   2. Darbų atlikimo terminas: *nurodyti Techninėje specifikacijoje*.   3. Darbai bus atliekami: Techninėje specifikacijoje nurodytose vietose.   4. Darbai atliekamai pagal atskirus Užsakovo Užsakymus. Užsakymai teikiami Techninėje specifikacijoje nurodytais terminais ir tvirtinami (laikomi suderintais) Sutartyje nurodytu el. paštu. Teikiant Užsakymus Šalys suderins užsakomus Darbus, Darbų apimtį (vnt.), terminus, vietą ir kt. Atskirų Užsakymų įvykdymo terminai nurodomi Techninėje specifikacijoje Užsakymas Užsakovo vienašališkai gali būti keičiamas (tikslinimas) ir (ar) atšaukiamas. Rangovas neturi teisės vienašališkai keisti (tikslinti) ir (ar) atšaukti Užsakymo ar atsisakyti jį vykdyti. Užsakymas taip pat gali būti keičiamas (tikslinamas) abipusiu rašytiniu Šalių susitarimu. | |
| **4. Darbų perdavimas–priėmimas** | * 1. Atliktų darbų aktavimo būdas: atlikus konkretaus Užsakymo darbus (pasirašomas tarpinis Aktas). | |
| **5. Asmenys (atstovai, Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, Subrangovai, jungtinė veikla)** | * 1. Sutarties vykdymu susijusių klausimų sprendimui Šalys paskiria žemiau nurodytus atsakingus asmenis: | |
|  |  |
| * 1. Darbų atlikimui Rangovas nepasitelkia Ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi / Subrangovo. | |
| **6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, draudimas, garantija, trūkumų šalinimo terminas** | * 1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas: netaikomas. | |
| * 1. Draudimas **(*Rangovo / projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas, Darbų (atskirai kiekvienam statiniui) pagal Sutarties BD 14 dalies nuostatas*): taikomas.**   2. Rangovas kartu su Aktu turi pateikti dokumentą (**banko garantiją**), kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 (trejų) metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos kainos (Lietuvos Respublikos statybos įstatymo aktuali redakcija (41 straipsnio 2 dalis)). | |
| * 1. Trūkumų šalinimo terminas: nurodyta Techninėje specifikacijoje. | |
| **7. Atsakomybė** | * 1. Už kiekvieną žemiau nurodytą aplinkybę, kuri įvyko dėl Rangovo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, Rangovas Užsakovui moka:      1. 0,05 proc. dydžio delspinigius (bet ne mažiau kaip 10 Eur) dydžio delspinigius nuo Užsakymo vertės (EUR be PVM) už vėlavimą atlikti Darbus ar jų dalį, atlikti statybos užbaigimo procedūras, arba už kiekvieną uždelstą dieną vėluojant pašalinti Darbų trūkumus (Darbų trūkumais bus laikomi Darbų ir (ar) panaudotų medžiagų ar kitų dalių neatitikimai Techninės specifikacijos, Lietuvos Respublikos teisės aktams, statybos techniniams reglamentams, standartams, reikalavimams, Darbų ir (ar) jų rezultatų gedimai, deformacijos, atsiradę iki garantinio laikotarpio pabaigos);      2. Rangovui nesilaikant Sutartyje ir (ar) Techninėje specifikacijoje nustatytų aplinkos apsaugos reikalavimų, Rangovas moka Užsakovui 2 proc. Sutarties vertės dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį;   2. Už kiekvieną žemiau nurodytą aplinkybę, kuri įvyko dėl Užsakovo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, Užsakovas Rangovui moka:      1. Už vėlavimą apmokėti Rangovo pateiktą Sąskaitą už tinkamai ir laiku atliktus Darbus Užsakovas Rangovo reikalavimu moka 0,05 proc. vėluojamos apmokėti Sąskaitos (EUR be PVM) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.   3. Šalis privalo atlyginti visus nukentėjusios Šalies tiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl kitos Šalies ar su ja susijusių asmenų (Subteikėjų, Ūkio subjektų, trečiųjų asmenų, darbuotojų ir kt.) netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo ar (ir) neatsargumo, aplaidumo ar neteisėtų veiksmų / neveikimo. Užsakovas laikomas kaltu tik tuo atveju, jei jis nevykdo Pirkimo sąlygose ar Šalių suderintame ir pasirašytame dokumente jam aiškiai su terminais nustatytų pareigų.   4. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys neatleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties pažeidimą. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys nepraranda teisės reikalauti atlyginti dėl Sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei sumokėti netesybas. | |
| **8. Sutarties galiojimas, pratęsimas, vykdymas** | * 1. 8.1. Sutartis įsigalioja nuo Šalių abipusio Sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo, bet ne ilgiau kaip 25 mėnesius, įskaitant galutinio apmokėjimo terminą. Paskutinis mėnuo yra skirtas Sąskaitos apmokėjimui, tačiau ne Darbų atlikimui.   2. Sutarties SD sudaryta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną) egzempliorių kiekvienai Šaliai, išskyrus atvejus, kai Sutartis pasirašoma elektroniniu parašu. | |
| **9. Specialiosios sąlygos** | * 1. Bendradarbiavimas tarp Šalių vyksta (įskaitant pagal Techninę specifikaciją teiktinus dokumentus, informaciją, konsultacijas), tik lietuvių kalba, jei Techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip. | |
| **10. Priedai** | 10.1. Kiekvienas Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių:   1. Techninė specifikacija (Užsakovo techniniai dokumentai nepasirašomi, laikoma, kad juos turi abi sutarties Šalys); 2. Rangovo pasiūlymas (Rangovo techniniai dokumentai nepasirašomi, laikoma, kad juos turi abi sutarties Šalys); 3. Atsakymai į tiekėjų klausimus, Pirkimo dokumentų paaiškinimai (jeigu tokių buvo). | |
| **11. Šalių rekvizitai ir parašai** | **Užsakovas:**  **Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“**  Adresas Spaudos g. 8-1, LT-05132 Vilnius  Adresas korespondencijai: Spaudos g. 8-1, LT-05132 Vilnius  Juridinio asmens kodas 120545849  PVM mok. kodas LT205458414  Tel. 19118  El. paštas [info@vv.lt](mailto:info@vv.lt)  A. s. Nr. LT64 7044 0600 0776 5833  Bankas AB SEB bankas, banko kodas 70440  Gamybos tarnybos direktorius  Viktoras Matonis    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(parašas)* | **Rangovas:**  **UAB „KRS“**  Adresas Draugystės g. 15A, 51227 Kaunas  Adresas korespondencijai Draugystės g. 15A, 51227 Kaunas  Juridinio asmens kodas 133630961  PVM mok. kodas LT336309610  Tel. +370 37 454464  El. paštas krs@krs.eu  A. s. Nr. LT82 7044 0600 0288 9998  Bankas SEB, banko kodas 70440  Direktorius  Martynas Valančius  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(parašas)* |